Załącznik nr 8

##### U M O W A

Nr   /2016

zawarta w dniu                w Pruszczu Gdańskim, pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową                ul. Kościuszki 20,

reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty w składzie:

- Łukasz Żupański

zwanym dalej Zamawiającym,

a

zwanym dalej Wykonawcą, wybranym w konkursie, rozstrzygniętym w dniu       .

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie prac remontowych i docieplenia elewacji budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej położonej w Pruszczu Gdańskim,                             przy   ul. Kościuszki 20

- Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszej umowy należy wykonać zgodnie              z projektem budowlanym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszej umowy określa formularz warunków szczegółowych zamówienia, zatwierdzony w dniu 22.08.2016 r

§ 2

Termin wykonania

Termin zakończenia realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy.

§ 3

Podwykonawcy

Zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców strony ustalą w zawartej umowie.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą                       wymagana jest zgoda Zamawiającego.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót przez podwykonawcę, określonych w projekcie umowy.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, iż wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą.

- Wykonawca oraz Zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie przez podwykonawcę umowy o roboty budowlane z dalszym podwykonawcą.

§ 4

Wynagrodzenie

- Za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 zawartym w § 1 umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie                  zł brutto, zawierającej 8% VAT, (słownie:                                               ), zgodnie ze złożoną ofertą przetargową, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostaje ustalone na okres ważności umowy i nie będzie podlegało zmianom.

§ 5

Warunki płatności

- Przedmiot umowy rozliczony będzie faktura końcową, wystawioną po zakończeniu robót.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzony przez Zamawiającego protokół bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych robót, przy czym warunkiem potwierdzenia tego protokółu będzie przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

- Fakturę należy wystawiać na płatnika:

Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Kościuszki 20, 83-000 Pruszcz Gdański, 
NIP 604-00-15-637.

- Polecenie przelewu kwoty wynagrodzenia na konto Wykonawcy Zamawiający wyda, zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury.

- W przypadku wykonania robót przez Podwykonawcę płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę wraz z fakturą oryginału oświadczenia Podwykonawcy, że otrzymał od Wykonawcy należne mu wynagrodzenie za wykonane roboty.

§ 6

Tryb i forma płatności na rzecz podwykonawców

- W przypadku, gdy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie przedmiotu umowy lub jego części przez Podwykonawcę a Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa            w § 5 ust. 5 umowy Zamawiający przeleje wynagrodzenie w części odpowiadającej wynagrodzeniu Podwykonawcy należnych od Wykonawcy za wykonane roboty                  na rachunek bankowy Podwykonawcy wskazany w umowie Podwykonawcy                          z Wykonawcą.

- Podwykonawca będzie brał udział w odbiorze robót pomiędzy Zamawiającym                        a Wykonawcą, co potwierdzi swoim podpisem w protokole odbioru robót po stronie Wykonawcy.

§ 7

Obowiązki Zamawiającego

- Protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w terminie do 2 dni                        od daty zawarcia umowy.

- Przystąpienie do odbiorów wykonanych robót w terminie 2 dni od zgłoszenia ich             przez Wykonawcę do odbioru.

§ 8

Obowiązki Wykonawcy

- Zrealizowanie umowy zgodnie z jej treścią oraz warunkami specyfikacji i złożoną ofertą.

- Zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez wyznaczonego przez Wykonawcę kierownika budowy oraz sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Wykonanie robót objętych umową zgodnie z prawem budowlanym, odpowiednimi rozporządzeniami i normami, dokumentacją techniczną, wiedzą techniczną oraz ze sztuką budowlaną.

- Zakup i dostarczenie na teren budowy materiałów do realizacji przedmiotu umowy.

- Nieodpłatne poprawienie wadliwie wykonanych robót oraz nieodpłatna naprawa wszelkich szkód wyrządzonych przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy i w okresie gwarancji - w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Zapewnienie wymaganych odpowiednimi przepisami warunków bhp i p.poż.                  oraz przestrzeganie przepisów i zarządzeń porządkowych przy wykonywaniu robót.

- Ubezpieczenie prowadzonych robót od odpowiedzialności cywilnej za szkody                oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników Wykonawcy i Zamawiającego oraz osób trzecich.

- Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w szczególności niżej wymienione dokumenty:

    - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami       i obowiązującymi normami,

    - dokumentację powykonawczą,

- Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie miejsce składowania materiałów                oraz zaplecze socjalne dla pracowników.

§ 9

Gwarancje

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat od dnia bezusterkowego końcowego ich odbioru.

- Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł w dniu        (najpóźniej w dniu zawarcia umowy) w formie przelewu w wysokości                                                              zł (5 % ceny brutto oferty), przy czym:

  - w okresie realizacji przedmiotu umowy                   zł (100 % kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu) stanowić będzie część gwarantującą zgodne z umową wykonanie robót,

  - po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy               zł (30 % kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu) będzie częścią służącą do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości za wykonane roboty.

- Dyspozycję zwrotu lub zwolnienia części zabezpieczenia gwarantującej zgodne z umową wykonanie robót, z uwzględnieniem ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu Zamawiający wyda w terminie 30 dni od dnia końcowego odbioru robót.

- Pozostałą część zabezpieczenia wymienioną w ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu pozostawia się na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości 
i jej zwrot nastąpi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.

- W zakresie gwarancji udzielonych Wykonawcy przez producentów materiałów                        i urządzeń, których okresy są dłuższe od okresu, jaki Wykonawca udzielił Zamawiającemu (zgodnie z § 9 ust. 1 umowy ), Wykonawca dokona cesji uprawnień w tym zakresie na Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia wad i usterek wykonanego przedmiotu umowy, udzielony okres gwarancji przedłuża się o okres, jaki upłynie od chwili stwierdzenia wad i usterek do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę.

Jednocześnie przy usunięciu wad i usterek, Wykonawca udzieli ponownie gwarancji na te roboty na okres jak w § 9 ust 1 umowy.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia          z tytułu rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

- Postępowanie stron w okresie gwarancji:

    - Zamawiający w okresie gwarancji wyznacza coroczne terminy przeglądu przedmiotu umowy, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza terminy ich usunięcia.

    - Zamawiający wyznacza ostateczny przegląd przedmiotu umowy przed upływem okresu gwarancji, ustalonym w § 9 ust. 1 umowy, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza terminy ich usunięcia.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo do usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy, jeżeli ten nie przystąpi do ich usunięcia pomimo pisemnego wezwania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być zgłoszone także po upływie okresu gwarancji, jeżeli przed jego upływem Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady.

§ 10

Odbiory

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy dokonywane będą odbiory robót zanikowych.

- Wykonawca zgłasza w Dzienniku Budowy roboty podlegające zakryciu i roboty zanikowe. Inspektor Nadzoru w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia, dokonuje odbioru po stwierdzeniu prawidłowości wykonania. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia i otwory niezbędne do oceny wykonania robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

§ 11

Kary umowne

- Za odstąpienie od niniejszej umowy przez jedną z jej stron, winny odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10 % kwoty brutto, o której mowa                                   w § 4 niniejszej umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, za każdy dzień przekroczenia terminów, o których mowa:

  - w § 2 niniejszej umowy - karę umowną w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto,            o którym mowa w § 4 umowy,

  - w § 8 ust. 5 niniejszej umowy - karę umowną w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto za roboty, których to przekroczenie terminu dotyczy.

- Jeśli kara umowna nie pokrywa poniesionej przez stronę szkody, strona ta może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy, w przypadku przekroczenia któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 2 i § 8 ust. 5 niniejszej umowy, o więcej, niż 14 dni.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że roboty wykonywane są w sposób niezgodny z dokumentacją techniczną lub z warunkami umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach, ze skutkami wynikającymi z § 11. ust 1 umowy.

- W razie, gdyby Wykonawca z jakichkolwiek przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego zaprzestał realizacji niniejszej umowy przez okres dłuższy niż 7 dni,           bądź nie rozpoczął robót w okresie do 7 dni od daty przekazania terenu budowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy ze skutkami wynikającymi z § 11. ust. 1 umowy.

- W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do:

    - sporządzenia z udziałem Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót wykonanych do czasu wypowiedzenia umowy, protokół ten będzie stanowił podstawę rozliczenia,

    - zabezpieczenia przerwanych robót na koszt własny.

- Na poczet odszkodowania Zamawiający zatrzyma zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 12

Spory

Wszystkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Przedstawiciele stron na budowie

Przedstawicielem Zamawiającego będzie p.                             – Inspektor Nadzoru.

Przedstawicielem Wykonawcy będzie p.                                  – Kierownik Budowy.

§ 14

Załączniki

- Projekty budowlany – załącznik nr 1.

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2.

- Kopia ubezpieczenia budowy, o którym mowa w § 8 ust. 7 umowy – załącznik nr 3.

§ 15

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają wyrażonej na piśmie zgody obu stron,                 pod rygorem nieważności.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy                na 5 stronach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Zamawiający 								Wykonawca